
**Student Name:** Darshit Modi  
**ID:** 4961714  
**Tutor Name:** Tanjila Kanij   
**Team members:**   
Josh Hardy (7678282)  
Gurkeerat Singh (100023641)  
Luke Sutherland (1751328)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.3P Sprint Planning Meeting 2:**

**Highest Priority Task:**  
-Overall GUI.  
**Further Steps:**-GUI Storyboard.  
-GUI Implementation forms.  
-GUI State system.  
  
**WBS:**

**GUI**

**State system**

**Storyboard**

**Implementation forms**

-Coding each page. - Page names. - Controls user interface.  
-Implementing the design. - Navigation. - 2HR.  
- 3HR. - Page design.  
 - 4HR.  
**Total Hours for GUI (Estimation):**  
- 9 Hours.